# AideanFleet 独立审查报告 —— origin/main 6c40830（基线 c22fa43）

- 审查时间：2026-10-11 22:20–23:10（+08）

- 环境：Linux aarch64 沙箱 / Python 3.12.15 venv（pip install -e ".[dev]" -r requirements.txt）/ Node 22.23.3；NO_PROXY=127.0.0.1,localhost；无 make（按 Makefile 的 guard 配方逐条执行）

- 本地分支：audit/verify-6c40830（基于 origin/main 6c408305cc686016f974fbafb32ce46a618e8bea），11 个修复提交，未推送，main 未动

- 依据：规划包 /workspace/work/pkg3/AideanFleet-规划包-v2.1/（与项目副本 /workspace/projects/0062e6e6-…/work/AideanFleet-规划包-v2.1/ 逐文件一致）

- 证据日志：/workspace/work/audit_run1.txt、audit_run2.txt（修复前两轮）、audit_after1.txt、audit_after2_guard.txt（修复后两轮）

## 结论速览

同事的提交在内核主链（建目标→计划→执行→验收→完成）、宿主写回机器门、端口主干迁移、契约生成守门上基本属实；但”409 passed / 0 failed”“测试不再污染仓库”“runner 未动”“make guard 通过”在 Linux 上不成立，并且有几处只有在打包安装版或真实使用中才暴露的硬伤：wheel 里没有迁移 SQL 和 setup 清单（安装版建目标即 500、/setup 打不开）、steer auto 模式会把 worker 进程打崩、免会话管理面可被任意网页跨站调用（可外泄模型密钥）。以上均已在本地分支修复并加回归测试。

## (a) 声明核验表

| # | 同事声明 | 结论 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 张任务卡全部执行 | 部分属实 | 代码/测试覆盖了 S0–S6 各卡的主体；但 TASK-007（Linux 0 failed）、TASK-002（make guard 干净 checkout 退出 0）、TASK-101（wheel 含迁移 SQL）、TASK-008（grep 5000 仅 3 处）验收条目实测不通过；206/402/501 只有脚本（声明本身如此） |
| 2 | 测试 409 passed / 0 failed / 20 skipped | 不成立（Linux） | 两轮均为 401 passed / 5 failed / 23 skipped（run1 83s，run2 65s）。失败全在 setup：测试写死 Windows（npm.cmd、platform=="windows"）、test_manifest.py 未 import pytest（NameError）。CI tests.yml 矩阵含 ubuntu-latest，该 job 必红。20 vs 23 skipped 属平台差异（procguard 3 个 Windows 专属等） |
| 3 | 步行骨架 e2e ~5s | 属实（更快） | tests/e2e/test_walking_skeleton.py 通过，0.27s call / 0.92s 含收集；走 HTTP 建 goal→假 OpenAI→fake harness→真实 verify→gate.json ok→attention |
| 4 | 端口 5000→3100 全仓 | 基本属实，有残留 | server/cli/ports 默认 3100；.env 迁移在 launch_core._ensure_env_file（有单测）。残留：tests-e2e/{audit-ws-switch,diag-catchup,diag-chat-echo,diag-chat-echo2}.mjs 默认 BASE 仍是 :5000；fleet/launcher/cli_start.py:47 迁移时用了 DEFAULT_CONSOLE_PORT 却没 import → fleet run / run_interactive.py 启动即 NameError（已复现、已修）。grep -w 5000 命中远多于 ADR-005 白名单 3 处（其余多为毫秒间隔，非端口） |
| 5 | 契约唯一源 + make guard 通过 | 部分属实 | contracts_gen.py --check OK；sync_migrations --check 在干净 checkout 上先失败（_migrations 未生成），guard 配方先 sync 再 check 才过；guard 里的 pytest 有 5 failed → guard 整体在 Linux 失败。另：vue-tsc --noEmit 有 3 个类型错误（生成器把属性级 $ref 输出成不存在的类型 Name；attention.counts 生成 Record<string, unknown>），CI 未跑 type-check。契约与规划包有差异：多数是 response schema 补 properties（收紧），但 config.fleet.get/put 被改为 public: loopback_only（免会话）——这是鉴权语义放宽，仅在契约 note 里一句话说明 |
| 6 | 修复 config/notifications.json 测试污染 | 不成立（Linux） | 两轮全量测试后均出现 M config/notifications.json。根因：tests/test_watch_events.py::_make_trigger 用默认路径 config/notifications.json 并 set_enabled() 回写；仓库内该文件是 CRLF，Windows 文本模式写回仍是 CRLF 所以同事看不到，Linux 写回 LF 即改写。守门测试 tests/architecture/test_tests_do_not_mutate_tracked_files.py 按收集顺序最先运行，看不到后面测试的改写，形同虚设 |
| 7 | watchdog 测试修复 | 属实 | tests/rel/test_watchdog.py 两轮均通过（规划时的 Errno 98 未再出现） |
| 8 | worker 传入 planner_client | 属实 | fleet/cli/main.py:262-278 组装 clients.make_planner_client("planner") 与 model_for 注入 run_loop/run_once |
| 9 | fleet next 进入 running | 属实 | fleet/cli/main.py:302-303 claim 后 mark_running；实测 next→writeback 成功路径可走通 |
| 10 | writeback 先跑机器门 | 属实（F-04 残留） | cmd_writeback done 路径 mark_verifying→gates.run_verify；实测 verify 失败→superseded+新 open successor；--agent 不匹配退出码 3 状态不变。残留：exec todo 无 verify 时仍凭任意 --evidence "trust me" 写回 done（实测成功）——规划 §12-3 列为待人裁决的契约问题，未收紧；另 gate 拦截时 CLI 仍 rc=0 且打印 "verdict": "done"，宿主易误判 |
| 11 | 前端消费 /api/kernel/* | 属实（入口缺失） | src/api/kernel.ts、TasksNewPage/TasksBoardPage/PlanDiffPage 调用 kernel 接口；dist 与源码一致（重新 build 产物逐字节相同）。但 /tasks、/tasks/new、/setup 不在侧栏 MENU，首页仍 /overview，用户只能手敲 URL 或经 fleet up --open 到达（已修：追加两项菜单） |
| 12 | 模型客户端在 fleet/cli/clients.py，fleet/runner/** 未动（ADR-004） | 不成立 | git diff --ignore-cr-at-eol c22fa43 origin/main -- fleet/runner → worker.py +28/−… 实质改动：steer 分支（_run_steer）与 cfg.roles.get(role) 适配。clients.py 确在 fleet/cli。改 runner 超出 TASK-601 允许路径（只允许 fleet/planner/、kernel.py）。功能上是必要的，import 边界测试仍绿；属流程偏离。本审查未触碰** fleet/runner/** |
| 13 | 安装器 = Inno Setup + 内置 Python/Node | 代码属实，无法在 Linux 验证；发现硬伤 | scripts/installer/windows/AideanFleet.iss 内置 python-3.11.9-embed、node-v22.20.0 zip，wheelhouse pip --no-index 安装。但 wheel 不含 fleet/kernel/_migrations/*.sql，也不含 fleet/setup/_manifest.json（package-data 根本没列，sync 脚本也从未同步它）。实测从干净 checkout 构建 wheel 装进新 venv：create_goal_with_plan → OperationalError: table goals has no column named requirements；fleet.setup.manifest_path() → FileNotFoundError。即安装版的建任务与 /setup 均不可用（已修） |
| 14 | CI：guard + installer，UNSIGNED 回退，release 门禁拒绝未签名 | 属实（配方层面） | installer.yml 无证书时保留 -UNSIGNED.exe，tag 构建若存在 UNSIGNED 即 throw；未实际运行 CI。guard job 在 ubuntu 上会因 #2 失败 |
| 15 | steer→PlanDiff→confirm（601–603） | 主路径属实，有 4 个缺陷 | 见缺陷 D-05～D-08：auto 模式写回抛错崩 worker；决策后 steer todo 永久停在 needs_user（看板”待你决定”不清、goal 永不 done）；add 局部 id（N1）直接作主键，第二次 steer 即 IntegrityError；cancel/modify 校验查全库，可跨目标取消他人 todo，也可打断在跑 todo |
| 16 | F-03/F-04 修复 | F-03 属实；F-04 部分 | 见 #9/#10 |
| 17 | 206/402/501 仅脚本（U-07/U-05 外部阻塞） | 属实 | tests/e2e/test_real_harness.py 无凭据 skip；206/402 为文档/脚本 |
| 18 | （附）F-07 代理探活 | 属实 | HTTP(S)_PROXY=http://127.0.0.1:9 下 fleet up --no-worker --port 3199 就绪（_loopback_opener ProxyHandler({})） |

## (b) 测试计数

| 轮次 | 代码 | passed | failed | skipped | 耗时 | 跟踪文件改写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复前 run1 | 6c40830（工作副本） | 401 | 5 | 23 | 83.4s | M config/notifications.json |
| 修复前 run2 | 6c40830（干净 clone） | 401 | 5 | 23 | 65.2s | M config/notifications.json |
| 修复后 run1 | audit/verify-6c40830 @0b97ba4 | 419 | 0 | 23 | 18.8s | 无 |
| 修复后 run2（guard 配方：contracts –check → sync → sync –check → pytest） | 同上 | 419 | 0 | 23 | 18.7s | 无 |

- 修复后 +18 个测试：新增回归测试 13 个 + 原 5 个失败转绿；原先永远 skip 的 test_migrations_packaged_copy_matches_source 现在真正执行。

- 23 skipped 全部为环境性：7 resolve_integration + 7 _cli_probe + 4 smoke（无真实 CLI）、3 procguard（Windows 专属）、1 real_harness（U-05）、1 fetch_runtimes（未下载运行时 zip）。

- 耗时从 65–83s 降到 19s：原先 setup 作业在 Linux 抛 PermissionError 后卡在 running，测试各自轮询满 15s。

- 两轮间无抖动（flaky = 0）。

- 前端：vue-tsc --noEmit 修复前 3 错误 → 修复后 0；vite build 成功。

- 会话结束守门验证：临时测试改写跟踪文件 → pytest 显示 passed 但退出码 1（新 hook 生效）。

## (c) 缺陷清单

严重度：P0 = 用户主路径不可用/安全；P1 = 功能错误或守门失效；P2 = 体验/健壮性；P3 = 整洁。

### 已修复（本地分支 audit/verify-6c40830）

| ID | 严重度 | 缺陷 | 位置 | 提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | P0 | wheel 不含迁移 SQL 与 setup manifest → 安装版建目标 500、/setup 不可用 | pyproject.toml package-data、scripts/sync_migrations.py、.github/workflows/{tests,installer}.yml | 32dd86b |
| D-02 | P0 安全 | 免会话回环管理面（/api/setup/*、/api/config/fleet）只看 TCP 来源：任意网页可经 text/plain 跨站 POST（无预检，request.json() 不看 Content-Type）或 DNS rebinding 改写 fleet.toml 的 base_url，再触发 /api/setup/models/{name}/test 把密钥发往第三方；也可代用户触发安装/登录 | fleet/console/loopback.py | 0b5f9d8（校验 Host/Origin/Sec-Fetch-Site；CLI/curl 不受影响） |
| D-03 | P0 | steer auto 模式：apply_plan_diff 把 todo 改成 needs_user，worker 随后 transition(done) 抛 KernelError，run_loop 无 try → fleet worker --loop 进程退出 | fleet/kernel/kernel.py apply_plan_diff | d7adbb7 |
| D-04 | P1 | setup 安装线程无 try/finally；非 FileNotFoundError 的 OSError（权限/杀软）使作业永远 running、全局锁不释放，之后所有安装都 409 INSTALL_IN_PROGRESS 直到重启 | fleet/setup/core.py:_run_install_job/_run_component | 2e2db39 |
| D-05 | P1 | 默认不装组件（grok）被跳过时 _run_component 返回 None → 整个作业判 failed | 同上 | 2e2db39 |
| D-06 | P1 | steer 决策后 todo 永久停在 needs_user：看板”待你决定”不清空、goal 永不 done（现以 superseded 收口，决定记在 plan_decision，不新增状态；已写入 docs/契约.md §1） | kernel.py | d7adbb7 |
| D-07 | P1 | steer add 的局部编号 N1 直接作主键 → 第二次 steer 批准即 IntegrityError（500）；depends_on 局部编号未映射 | kernel.py | d7adbb7 |
| D-08 | P1 | steer cancel/modify 校验查全库：可跨目标取消/修改他人 todo；也可取消在跑 todo（其写回必然失败，再次崩 worker） | fleet/planner/steer.py:validate_diff、kernel.py | d7adbb7 |
| D-09 | P1 | 迁移非原子：with conn: executescript() 不受事务约束，中途失败留下半个迁移且不记版本，下次启动”duplicate column”永久失败（已实测复现） | fleet/kernel/migrate.py | de1aa5a、8e2c540（PRAGMA 放事务外） |
| D-10 | P1 | F-11 测试污染复发（Linux），且守门测试按顺序最先运行而漏检 | tests/test_watch_events.py、tests/conftest.py（新增 pytest_sessionfinish 守门） | df6a27c |
| D-11 | P1 | setup 测试仅 Windows 可跑、test_manifest.py 缺 import → CI ubuntu 必红 | tests/setup/*、tests/core/test_setup_api.py | 2e2db39 |
| D-12 | P1 | 打包副本守门测试根目录算错（parents[2] 越过仓库），永远 skip | tests/kernel/test_migrations.py | 8e2c540 |
| D-13 | P1 | cli_start.py 端口迁移漏 import → fleet run / run_interactive.py NameError | fleet/launcher/cli_start.py | 0b97ba4 |
| D-14 | P2 | 契约生成器把属性级 $ref 输出为不存在的类型 Name；attention.counts 无属性 → vue-tsc 3 错 | scripts/contracts_gen.py、packages/contracts/api.json（契约改动：counts 补 6 个 integer 属性，类型收紧、语义不变）、生成物 types.ts | 90286a3 |
| D-15 | P2 | 新页面无导航入口；SetupPage 组件就绪判定 c.state === 'outdated' === false 运算符优先级错误（运行时 missing/failed 也算就绪） | src/router/index.ts、src/pages/SetupPage.vue、dist 重建、tests-e2e/specs/evidence.spec.ts 菜单数 10→12 | 8374837 |
| D-16 | P3 | tests-e2e 诊断脚本默认 :5000；server 日志标签 [steer_debug] 误导 | tests-e2e/*.mjs、fleet/console/server.py:483 | e21e69b |

### 未修复（保留并说明原因）

| ID | 严重度 | 问题 | 原因 / 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | P1 | F-04 残留：exec todo 无 verify 时，fleet writeback --verdict done --evidence <任意文本> 即被接受 | 规划 §12-3 明确为待人裁决的契约语义；建议收紧为 exec 必须有 verify |
| O-02 | P2 | fleet writeback 被机器门拦截转 successor 时仍 rc=0 并打印 "verdict": "done" | 改 CLI 返回语义需同步宿主 skill 文案，建议返回非 0 + "status":"superseded" 明示 |
| O-03 | P2 | fleet/runner/** 被改（worker.py steer 分支） | 用户指令禁止触碰 runner；功能必要，建议补 ADR/卡片说明 |
| O-04 | P2 | config.fleet.* 契约改为免会话（loopback_only），偏离规划包 | 已用 D-02 降低风险；是否接受需人确认 |
| O-05 | P2 | 会话令牌也接受 Cookie fleet_token / ?token=；cookie 路径上的会话接口无 CSRF 防护（依赖浏览器 SameSite=Lax 默认） | 建议写会话接口同样加 Origin 校验或去掉 cookie/query 令牌 |
| O-06 | P2 | 幂等键全局不分端点/会话、check-then-create 非原子、内存无上限（只在命中时清 TTL） | 本机单用户影响小；建议 key 加端点前缀 + 锁内创建 |
| O-07 | P2 | fleet up 不记录 pid、无 fleet down，日志文件句柄在父进程不关闭；worker 崩溃无自动重启 | 资源/运维项，建议 pidfile + down 子命令 + worker 守护 |
| O-08 | P2 | HarnessAuthCard 登录轮询覆盖 pollTimer，5s 刷新定时器丢引用，卸载后泄漏；SetupPage 登录轮询（const poll）卸载不清 | 前端小修，未做以免再次重建 dist 扩大改动面 |
| O-09 | P2 | attention 投影 needs_user/running/blocked/goals 无分页、看板 2s 全量轮询；counts.done 实为最近 10 条计数 | 规模小时可接受；建议 events 游标增量或 WS 推送 |
| O-10 | P3 | kernel_api.steer_create 两次 store.connect() 不关闭 | 依赖 GC；建议 with 关闭 |
| O-11 | P3 | Makefile lint 以 ¦¦ true 吞掉 pyflakes（正是它能发现 D-13）；CI 不跑 vue-tsc | 建议 lint 作为 guard 一部分 |
| O-12 | P3 | 全仓大量文件 CRLF↔LF 互转噪声（c22fa43→6c40830 有 6 个纯换行改动文件，kernel.py 等整文件 diff）；无 .gitattributes | 建议加 .gitattributes 固定 eol，避免 F-11 类问题 |
| O-13 | P3 | pyflakes 12 条未用变量（steer.py plan_todo/decision、setup/core.py manifest 等） | 整洁项 |

## (d) Linux 沙箱内无法验证的项

- Windows 安装器（Inno Setup 编译、内置 Python 3.11 embed 是否已引导 pip、按用户安装/卸载/HKLM 无变化、快捷方式）、TASK-201/206/207 全部人工验收；SmartScreen 与签名（U-12）。

- Windows 上的全量测试计数（同事报告的 409/20 只能在 Windows 复核；本次修复使测试跨平台，理论上 Windows 也应 0 failed，未实测）。

- 真实 CLI（claude/codex/opencode/gemini/cline/grok）安装、登录、执行；TASK-402/501（U-05）。

- CI 工作流实际运行（未推送，未触发 Actions）。

- Playwright 前端 e2e（tests-e2e/，需浏览器）；仅做了 vue-tsc 与 vite build。

- 国内镜像回退（REQ-NF-05）网络行为；Windows 注册表代理下 fleet up 探活。

- 架构说明：沙箱为 aarch64；setup.install 对 arm64 返回 PLATFORM_UNSUPPORTED 是设计行为，测试已改为固定 x64。

## 设计审查（按维度）

| 维度 | 发现 |
| --- | --- |
| 需求覆盖 | REQ-F-03/F-04（建目标→计划→执行→验收）在开发模式成立；安装版因 D-01 不成立（已修）。REQ-F-07 steer 主路径成立但 D-03/D-06/D-07/D-08 使其不可持续使用（已修）。REQ-NF-07”测试 0 failed 且不改写跟踪文件”修复前不成立。REQ-NF-04”仅本机”在浏览器跨站场景不成立（D-02，已修）。REQ-F-01/F-02/F-08 依赖 Windows，未验证 |
| 前端 | 新页面接 kernel/setup 接口、类型来自生成物；dist 与源码一致。缺导航入口、就绪判定错误（D-15 已修）；vue-tsc 原有 3 错（D-14 已修）；定时器泄漏（O-08） |
| 后端 | kernel_api 错误码映射齐全、幂等、证据下载名枚举防穿越；setup_api 回环限制。D-02 安全缺口；幂等实现粗糙（O-06）；残留调试日志（D-16） |
| 数据/迁移 | 002 迁移内容正确、旧库无损（tests 覆盖）；迁移执行器非原子（D-09，已修）；打包缺迁移（D-01，已修）；无新索引，与规划 §5 一致 |
| 交互/UX 五态（ux-states.json） | new_goal：Idempotency-Key、409 SETUP_INCOMPLETE 引导 /setup 均实现；attention_board：四列 + 5s 重试 + reopen 实现，但 steer 决策后卡片不消失（D-06，已修）；plan_diff_review：409 只读实现；setup_wizard：forbidden 文案实现、成功态跳 /tasks/new，但”第 1 步完成”判定错误（D-15，已修）；executors：HarnessAuthCard 徽章 + 去登录实现 |
| 逻辑正确性 | 宿主闭环 F-03 修复正确、B4 正确；steer 四处逻辑缺陷（已修）；F-04 残留（O-01）；writeback 返回语义误导（O-02） |
| 组件与复用 | loopback.py 抽为共用判定（本次在此集中加固，一处改动覆盖全部免会话接口）；apply_plan_diff 与 transition/create_todo 多处重复 INSERT todos SQL，建议抽 _insert_todo |
| 可扩展性 | 新 CLI 走 manifest + profile（含 login 字段）可扩展；契约生成器子集校验器对 $ref 指针支持不全（D-14 已补一种） |
| 性能 | 全量测试 65–83s → 19s（D-04 连带）；attention 全量 + 2s 轮询（O-09）；claimable 顶层目录互斥（F-14）未处理 |
| 配置 | fleet.toml 与旧 .env 双源并存（A-12 回退）；.env 5000→3100 迁移仅在旧 launcher 路径执行，fleet up/server 默认已是 3100 不受影响；config.fleet 免会话（O-04） |
| 知识库/文档 | docs/进度与决策.md 记录”409/0/20”“grep 5000 残留=0（白名单 3 处）”与 Linux 实测不符；本次在 docs/契约.md §1 补 steer 收口语义；建议进度文档注明测试平台 |
| 响应式 | 仅 TasksBoardPage 有 1 条 @media；SetupPage/TasksNewPage/PlanDiffPage 无断点（零基础用户多为桌面浏览器，P3） |
| 存储 | kernel.db WAL；setup 作业 jsonl 落 data/setup/jobs 无清理策略；证据永久保留（A-06）；data/ 已 gitignore，未入库 |
| 资源（进程/端口/句柄） | fleet up 孤儿进程与句柄（O-07）；setup 作业线程卡死占锁（D-04，已修）；store.connect 未关（O-10）；测试中观察到 fleet up 拉起的 server 在 up 退出后继续占端口（设计如此，但无 down） |
| 密钥 | git grep 未发现真实密钥/私钥/JWT；仅测试夹具 sk-abc…xyz（标注 nosec，test_no_secrets 白名单）；未跟踪的本地 .env 含 FLEET_MODEL_*_API_KEY 行（gitignore，未入库，未在报告中展示值）；CI 签名 secrets 只经 env 传递 |

## 任务卡验收抽查（file:line）

| 卡 | 抽查 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 001 | contracts_gen.py --check OK；types.ts 首行 GENERATED | PASS（vue-tsc 原 FAIL，已修） |
| 002 | guard 干净 checkout 退出 0 | 修复前 FAIL（5 failed），修复后 PASS |
| 007 | Linux 0 failed；前后 porcelain 一致 | 修复前 FAIL×2，修复后 PASS |
| 008 | grep 5000 仅白名单；旧 .env 迁移单测 tests/test_cli_launch.py:119；fleet up 打印 3100 | 部分（.mjs 残留、cli_start NameError，已修） |
| 101 | 旧库升级/幂等测试通过；wheel 含迁移 SQL | 修复前 FAIL（wheel 无 SQL），修复后 PASS |
| 102 | fleet/cli/main.py:262-278 注入；fleet/cli/clients.py | PASS |
| 103 | kernel_api.py 422 WORKSPACE_NOT_ALLOWED、幂等、证据名枚举（test_kernel_api 绿） | PASS |
| 104/105 | e2e 0.27s、gate.json ok 断言 tests/e2e/test_walking_skeleton.py:178-182 | PASS（Playwright 未跑） |
| 106 | 代理下 up 就绪 fleet/cli/main.py:162-184 | PASS（实测） |
| 202/203 | 假 npm 失败 → NPM_INSTALL_FAILED；第二次 install 409；非回环 403 | 修复前 Linux FAIL，修复后 PASS |
| 204 | --open 按 ready 选路由 main.py:204-216 | PASS（代码） |
| 301/302 | 密钥特征串不出现在响应/日志（test_setup_api 覆盖） | PASS |
| 401 | claim→writeback 成功；verify 失败→superseded+successor；B4 rc=3 | PASS（实测） |
| 601–603 | pending→approve；409 重复决策 | 主路径 PASS；auto/重复 id/跨目标/收口 FAIL → 已修 |
| 201/206/207/402/501 | Windows/真实账号 | 无法验证 |

## 本地分支提交（origin/main..audit/verify-6c40830）

0b97ba4 [fix] cli_start 端口迁移漏 import DEFAULT_CONSOLE_PORT
8374837 [fix] 前端：侧栏入口 + SetupPage 就绪判定 + 重建 dist
90286a3 [fix] 契约生成器属性级 $ref；attention.counts 类型收紧
e21e69b [fix] tests-e2e 端口残留；steer_debug 日志标签
0b5f9d8 [fix][security] 免会话回环管理面浏览器来源校验
d7adbb7 [fix] steer 链路四处缺陷
8e2c540 [fix] 迁移 PRAGMA 事务外；打包副本守门根目录
de1aa5a [fix] kernel 迁移原子性
32dd86b [fix] wheel 缺迁移 SQL 与 setup manifest
2e2db39 [fix] setup 安装作业健壮性 + 测试跨平台
df6a27c [fix] F-11 测试污染复发 + 会话结束守门

31 个文件（不含 dist）+491/−65；fleet/runner/** 零改动；无密钥入库；保持各文件原有换行风格（CRLF 文件仍为 CRLF）。

## 熔断记录

无步骤循环超过两次。make 不存在于沙箱 → 改为逐条执行 guard 配方（一次即成）。